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แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
อำเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนำ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม และงบประมาณที่ดำเนินการจริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น


แผนการดำเนินงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
โดยการจัดให้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ  กิจกรรม  และงบประมาณให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตามและประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผนงานโครงการนั้น และมีการบริหาร
จัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ  ทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคมต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ตุลาคม  2551
สารบัญ
เรื่อง
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10
ส่วนที่  1
บทนำ


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยมิใช่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการด้านสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย


ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้น  
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีการปฏิบัติตามแผนงาน / โครงการ  
ที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผลโดยการบริหารจัดการตามแผนงานโครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดีมีความโปร่งใสและพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบ  
ทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม
“แผนการดำเนินงาน”  หมายความว่า  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  นั้น
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมื่อสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552

2.  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปี 2552  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3.  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
ลักษณะของแผนการดำเนินงาน

1.  เป็นแผนที่แยกออกจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ

2.  จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเรียบร้อยแล้ว

3.  แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

4.  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้
















จะเห็นได้ว่าจากแผนภูมิการจัดทำแผนการดำเนินงานสามารถแยกรายละเอียดออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ 
ตามแผนภูมิ  ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2552

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ
ร่างแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 4  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 5  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ๆ  
มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี
มีความสะดวกมากอีกด้วย  โดยแยกความสำคัญได้ดังนี้

1.  เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

2.  สามารถควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3.  เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

4. แผนการดำเนินงานมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียดของกิจการ  
งบประมาณ  และระยะเวลาที่ชัดเจน  ทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
	5

	9.26

	3,246,000.-


	3.22

	ส่วนโยธา


	รวม
	5
	9.26
	3,246,000.-
	32.22
	

	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2   การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  เวชภัณฑ์  และเคมีภัณฑ์ในการประกอบอาชีพ

	2
	3.70
	690,000.-
	6.85
	สำนักงานปลัด

	ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.3   การส่งเสริม  สนับสนุนการให้ความรู้ด้านวิชาการ  
เพื่อพัฒนาอาชีพ  ยกระดับรายได้  และลดปัญหาการว่างงาน

	1
	1.85
	30,000.-
	0.30
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3
	5.56
	720,000.-
	7.15
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชน  
และสวัสดิการสังคม
3.2  การส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์

	2


	3.70


	1,332,000.-
	13.22


	สำนักงานปลัด

	3.3  การส่งเสริม  สนับสนุน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	2

	3.70

	330,640.-
	3.28

	สำนักงานปลัด

	รวม
	4
	7.40
	1,662,640.-
	16.50
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ
4.1  การส่งเสริม  และสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
	4


	7.41


	1,444,232.-


	14.34


	สำนักงานปลัด

	4.2  การส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  และฟื้นฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  งานรัฐพิธี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายมากขึ้น

	9
	16.67
	194,000.-
	1.93
	สำนักงานปลัด

	4.3  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬา  และนันทนาการในท้องถิ่น

	4

	7.41

	352,900.-

	3.50

	สำนักงานปลัด

	รวม
	17
	31.48
	1,991,132.-
	19.77
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาสาธารณสุข
5.1  การส่งเสริม  สนับสนุนสุขภาพ  และสาธารณสุขของประชาชนในท้องถิ่น

	3

	5.56

	110,500.-

	1.10

	สำนักงานปลัด


	5.2  การส่งเสริม  สนับสนุนสุขภาพ  และสาธารณสุขของประชาชนในท้องถิ่น

	2
	3.70
	50,000.-
	0.50
	สำนักงานปลัด

	รวม
	5
	9.26
	160,500.-
	1.60
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
6.1   การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

	3
	5.56
	430,000.-
	4.27
	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	6.2   การพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย

	9
	16.67
	1,064,450.-
	10.57
	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	6.3   การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ

	3

	5.56

	130,000.-

	1.29
	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
6.4   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การจัดทำแผนพัฒนา  การติดตามการตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน
ภาคราชการ

	5


	9.26


	677,500.-


	6.63


	สำนักงานปลัด

	รวม
	20
	37.04
	2,291,950.-
	22.76
	

	รวมทั้งสิ้น
	54
	100
	10,072,222.-
	100
	


	ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านชุมชนและสวัสดิการสังคม

3.2  การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์

	2

	6.46
	1,308,000.-
	32.55
	

	3.3  การส่งเสริม  สนับสนุน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

	1
	3.23
	200,000.-
	4.98
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3
	9.68
	1,508,000.-
	37.53
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ

4.1  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง
	3

	9.68
	1,316,185.-

	32.76

	สำนักงานปลัด

	4.2  การส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  และฟื้นฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  งานรัฐพิธี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายมากขึ้น

	8
	25.81
	161,900.-
	4.03
	สำนักงานปลัด

	4.3  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬา  และนันทนาการ
ในท้องถิ่น
	3
	9.68
	293,100.-
	7.30
	สำนักงานปลัด

	รวม
	14
	45.17
	1,771,185.-
	44.09
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาสาธารณสุข

5.1  การส่งเสริม  สนับสนุน  สุขภาพ  และสาธารณสุขของประชาชนในท้องถิ่น
	1
	3.23
	10,000.-
	0.25
	สำนักงานปลัด

	5.2  การส่งเสริม  สนับสนุนสุขภาพ  และสาธารณสุขของประชาชนในท้องถิ่น
	2
	6.46
	60,000.-
	1.50
	สำนักงานปลัด

	รวม
	3
	9.69
	70,000.-
	1.75
	

	ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
          6.1  การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
	3
	9.68
	550,000.-
	13.69
	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	6.2  การพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
	2
	6.46
	31,000.-
	0.78
	

	6.3  การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ
	5
	16.13
	71,000.-
	1.77
	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง

	รวม
	10
	32.26
	652,000.-
	16.24
	

	รวมทั้งสิ้น
	31
	100.00
	4,017,985.-
	100.00
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายขจร – ท่าข้าม หมู่ที่ 3
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายขจร-ท่าข้าม หมู่ที่ 3  ถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง  และฝังท่อระบายน้ำ คสล. 

	674,000.-
	ต.นาเรียง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสวนกลาง - ป่ายาง หมู่ที่ 4
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสวนกลาง - ป่ายาง หมู่ที่ 4  ถนนกว้าง 
5 เมตร ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง  และฝังท่อระบายน้ำ คสล. 

	664,000.-
	ต.นาเรียง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งน้อย - ป่าแผ้ว หมู่ที่ 6
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสายทุ่งน้อย - ป่าแผ้ว หมู่ที่ 6  ถนนกว้าง 5 เมตร 
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง  และก่อสร้างกำแพง คสล. 

	652,000.-
	ต.นาเรียง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลวงครู - บ้านไม้เรียง หมู่ที่ 7
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสายหลวงครู - บ้านไม้เรียง หมู่ที่ 7  ถนนกว้าง 
6 เมตร ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยระดับไหล่ทาง 
	570,000.-
	ต.นาเรียง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ก่อสร้างถนน คสล. สายป่ากิ่ว - ป่ายาง หมู่ที่ 8
	ก่อสร้างถนน คสล. สายป่ากิ่ว - ป่ายาง หมู่ที่ 8 ถนนกว้าง 5 เมตร 
ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมเกลี่ยระดับไหล่ทาง และฝังท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างกำแพง คสล.

	686,000.-
	ต.นาเรียง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.2   การส่งเสริม  สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  เวชภัณฑ์  และเคมีภัณฑ์ในการประกอบอาชีพ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดซื้อรถไถนานั่งขับพร้อมอุปกรณ์
	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถไถนา)  พร้อมอุปกรณ์

	670,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกันและรักษาโรคสัตว์ชนิดต่าง ๆ และเพื่อการเกษตร
	สนับสนุนวัสดุการเกษตร  สำหรับการป้องกันและรักษาโรคสัตว์ชนิดต่าง ๆ และเพื่อการเกษตร
	20,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.3   การส่งเสริม  สนับสนุนการให้ความรู้ด้านวิชาการ  เพื่อพัฒนาอาชีพ  ยกระดับรายได้  และลดปัญหาการว่างงาน
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ส่งเสริมวิชาการด้านการเกษตร

	อุดหนุนกิจการส่งเสริมความรู้การเกษตร  ให้แก่  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล

	30,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชน  และสวัสดิการสังคม
3.2  การส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  และสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ

	966,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
	สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้พิการ
	366,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาสังคม  ความเข้มแข็งของชุมชน  และสวัสดิการสังคม
3.3  การส่งเสริม  สนับสนุน  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในตำบล

	สนับสนุนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แก่ราษฎรในตำบล

	270,640.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ฝึกอบรม อปพร. ร่วมกับ อบต. ในเขตพื้นที่ อ.พรหมคีรี และภารกิจศูนย์ 
อปพร.
	สนับสนุนการฝึกอบรม อปพร. 
ร่วมกับ อบต. ในเขตพื้นที่ อ.พรหมคีรี และการส่งเสริมภารกิจศูนย์ อปพร.
	60,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ
4.1  การส่งเสริม  และสนับสนุนการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)

	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลนาเรียง
	565,632.-
	โรงเรียนในเขตตำบล
นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน

	สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
ให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลนาเรียง
	818,000.-
	โรงเรียนในเขตตำบล
นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	สนับสนุนสื่อวัสดุ
อุปกรณ์  ในการ
เรียนการสอนแก่
โรงเรียนในตำบล
	สนับสนุนวัสดุการศึกษาให้แก่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล
นาเรียง
	30,600.-
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล
นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในตำบล
	สนับสนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
	30,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ
4.2  การส่งเสริม  สนับสนุน  อนุรักษ์  และฟื้นฟู  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  งานรัฐพิธี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และแพร่หลายมากขึ้น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สืบสานประเพณี
เทศกาลเดือนสิบ
	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแห่หมรับ

	7,000.-
	อ. พรหมคีรี
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดงานประเพณี
ชักพระ
	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี  
เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมประเพณีชักพระ
	5,000.-
	อ. พรหมคีรี
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ประเพณีมาฆบูชรแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	อุดหนุนกิจการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้แก่อำเภอพรหมคีรี  เพื่อจ่ายในกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	2,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดงานประเพณี
ชักพระ
	อุดหนุนคณะกรรมการวัดในตำบล
นาเรียง เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมทางศาสนาในกิจกรรมประเพณีชักพระ
	70,000.-
	หมู่ที่ 1 - 8
ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	จัดงาน “วันชาวสวน”
	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันชาวสวนตามประเพณีงานประจำท้องถิ่น
	30,000.-
	อ. พรหมคีรี
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	จัดงานวันลอยกระทง
	อุดหนุนคณะกรรมการจัดงานวันลอยกระทง ต.นาเรียง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในงานวันลอยกระทงของตำบลนาเรียงตามประเพณีท้องถิ่น
	30,000.-
	หมู่ที่ 1 – 8
ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
	ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เช่น กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา เพื่อบำรุงรักษาประเพณีทางศาสนา
	15,000.-
	หมู่ที่ 1 – 8
ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ (วันกตัญญู)
	ส่งเสริมสนับสนุนงานสงกรานต์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์  (วันกตัญญู)
	25,000.-
	หมู่ที่ 1 – 8
ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญอื่น ๆ 
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี และวันสำคัญอื่น ๆ 
	10,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  และนันทนาการ
4.3  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬา  และนันทนาการในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	สนับสนุนโรงเรียนในตำบลเพื่อการ
แข่งขันกีฬา
	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนาเรียง เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน
	50,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลและ
หมู่บ้าน
	จัดการแข่งขันกีฬา อบต. นาเรียง 
ต้านภัยยาเสพติด
	122,900.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	สนับสนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน

	อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านของตำบลนาเรียง หมู่ที่ 1 - 8
	80,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน

	จัดซื้ออุปกรณ์ให้แก่หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาเรียง
	100,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาสาธารณสุข
5.1  การส่งเสริม  สนับสนุน สุขภาพ  และสาธารณสุขของประชาชนในท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ดูแลผู้ติดเชื้อและ
ผู้ป่วยเอดส์อย่างครบถ้วนและ
ต่อเนื่อง

	อุดหนุนโรงพยาบาลพรหมคีรี  เพื่อสนับสนุนให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์
	10,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน
	อุดหนุนสถานีอนามัยบ้านไม้เรียง ในกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้แก่กองทุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 8 หมู่บ้าน
	80,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ส่งเสริมการประกันสุขภาพในตำบล
	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลนาเรียง

	20,500.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาสาธารณสุข
5.2  การส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดหาอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  วัคซีน  และยาป้องกันโรค  เพื่อป้องกันโรคชนิดต่าง ๆ 
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการควบคุมป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
	จัดซื้อวัคซีน  เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

	30,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก
	จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน
	20,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
6.1   การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน  โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
	พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการ
อบรม  สัมมนา ของผู้บริหาร สมาชิกสภา/พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	100,000.-
	หมู่ที่ 1 - 8
ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ศึกษาดูงาน  ณ 
ท้องถิ่นอื่นภายในจังหวัด และต่างจังหวัด

	การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามแนวทางธรรมาภิบาลของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.และผู้นำชุมชน ราษฎร  เพื่อสร้างศักยภาพ และวิสัยทัศน์ในการทำงาน
	250,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานและลูกจ้าง
	สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานและลูกจ้าง
	80,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
6.2   การพัฒนาระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และทันสมัย
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

	จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ภายในตำบล

	13,000.-
	หมู่ที่ 1 - 8
ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
	20,000.-

	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ลดขั้นตอนการทำงาน
	การประเมินความพึงพอใจของผู้มาให้บริการของ อบต.  

	40,000.-
	หมู่ที่ 1 - 8
ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  ของ อบต.

	100,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	จังหวัด อำเภอ เคลื่อนที่
	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี เป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการกิจกรรมของ จังหวัด อำเภอเคลื่อนที่

	5,000.-
	ต.นาเรียง
อ.พรหมคีรี
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	พัฒนาปรับปรุง
ด้านอาคาร สถานที่ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหาร
จัดการ
	พัฒนาปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารจัดการ
	592,250.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ส่งเสริมด้านการ
สื่อสารของ อบต.
	ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ของ อบต. ให้มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง  และ
บริการทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

	80,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น  
แม่คอนกรีต ชุดทดสอบความเข้มข้นของคอนกรีต ฯลฯ
	114,200.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร
	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
	100,000.-
	ต.นาเรียง
	สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
6.3   การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานให้
ประชาชนและบุคคลภายนอกได้รับรู้

	จัดทำวารสารเผยแพร่ข้อมูลและ
กิจกรรม
	100,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	อบต. พบประชาชน
	อบต.เคลื่อนที่พบประชาชนและบริการประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

	10,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ปรับปรุงและพัฒนาการทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ
	อุดหนุน อบต. ทอนหงส์  เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนา
การทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ อบต. ระดับอำเภอ
	20,000.-
	อ.พรหมคีรี
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ /  กิจกรรม / งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช
.................................................

ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล
6.4   การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  การจัดทำแผนพัฒนา  การติดตามการตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานภาคราชการ
	ลำดับที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานดำเนินการ
	พ.ศ. 2551
	พ.ศ. 2552

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมตำบล

	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมตำบล
	12,500.-
	หมู่ที่ 1 - 8
ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี

	จัดทำแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต. และแผนพัฒนาอื่น ๆ
	20,000.-
	หมู่ที่ 1 - 8
ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
	จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
	10,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ราชการ
	สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ราชการ
	25,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
	สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ  เพื่อส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
	600,000.-
	ต. นาเรียง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ประกาศใช้





ขั้นตอนที่ 5


ผู้บริหารท้องถิ่น





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





ขั้นตอนที่ 4


คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





ขั้นตอนที่ 3


คณะกรรมการสนับสนุน�การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





ขั้นตอนที่ 2


คณะกรรมการสนับสนุน�การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





หน่วยงานอื่น





รวบรวมโครงการ / กิจกรรม





ขั้นตอนที่ 1


คณะกรรมการสนับสนุน�การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





�
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